2019年广州市广外附设外语学校课桌椅维修服务采购比选文件

GWFX内采－O－003

感谢贵公司参与本次组织的2019年广州市广外附设外语学校课桌椅维修服务采购比选项目。

- 采购项目名称：2019年广州市广外附设外语学校课桌椅维修服务采购比选项目。

- 采购限价总金额：19.4673万元

- 用户需求：

- 课桌、椅维修要求：

1、部分须补平桌椅上的划痕、破洞，部分课桌补齐缺失抽屉、门板，更换已破损面板、侧板和背板、加固不稳的桌椅、更换或补齐坏掉的柜门、合页和加装磁碰、补齐桌椅缺失的木线收边。

2、维修和未维修的课桌、椅均须全部打磨，然后重新上A级环保油漆2遍，保证光滑、整洁。

3、中标人不得在教室内上油漆，须将维修的课桌、椅等全部搬到招标人指定的位置进行维修，在上漆过程中必须保护好周边环境，不允许在周边环境上留下油漆痕迹，如有则必须清理干净，否则招标人有权安排其它单位进行清洗，费用从中标人合同款中扣除。

4、所有油漆存放和维修地点必须保证消防安全，现场须配备足够的消防器材。

5、中选人须保证安全施工，如出现安全事故一切责任由中选人承担，采购人不承担任何的责任。

6、完成时间要求：高三的课桌椅维修翻新须在2019年7月23日前完成，其它须在2019年8月15日前完成，若采购人发现中选人无法在规定的时间内完成则采购人有权将相应的工作量委托给其他单位，所产生的费用由采购人在中选人的费用中扣除支付给委托单位，且不退还中选人合同履约保证金或参选保证金。

7、具体维修清单如下：

| 课桌椅维修服务清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 限价 | 备注 |
| 1 | 课桌、椅 | 套 | 2642 | 70 | 六年级400套、初二535套、初三547套、高一380套、高二390套、高三390套。须全部打磨，然后重新上A级环保油漆2遍，保证光滑、整洁 |
| 2 | 更换抽屉 | 张 | 51 | 36 | 初一，不用油漆 |
| 3 | 更换抽屉导轨 | 张 | 261 | 15 | 初一，不用油漆 |
| 4 | 更换桌门 | 张 | 32 | 26 | 初一，不用油漆 |
| 5 | 维修加固椅子 | 张 | 210 | 15 | 初一，不用油漆 |
| 合计 |  |  |  | 194673 |  |

备注：1、所有维修须按原有课桌、椅的材质、颜色等一致，否则不予以验收。

- 课桌椅的实际损坏情况请各参选人到我校进行勘查，若不勘查现场则中标后不得因楼层高或其它原因要求采购人增加费用，请各参选人考虑相应的风险。

- 以上价格已包括搬运费、材料费、维修费、第三方检测费、环境保护费、安全防护费、税费等所有费用。

四、结算

- 合同签订前中选人须交纳合同价（即中选价）的5%作为合同履约保证金。

- 课桌、椅翻新完成并搬回课室后采购人对课室室内空气抽检，检测内容：甲醛、氨、苯、TVOC、氡，如果有不合格的则不予以验收。

- 课桌、椅维修翻新并搬回原课室且经检测合格后申请验收，验收合格后，按实际维修数量计算总价并支付全部的费用，预留计算后总价的3%作为质保金（质保期为半年）。

五、供应商资格

1、供应商须是在中华人民共和国境内合法注册，并具有独立法人资格，且必须提供合法有效的营业执照（三证合一）。

2、已报名并获取本项目比选文件；

3、未交纳参选保证金的；

4、本项目不接受联合体参选。

六、参选文件符合性要求

★1、比选文件须密封。

★2、比选人的身份证复印件（正反面）并加盖公章。

★3、报价表必须加盖单位公章。

★4、参选文件里面需要有详细的报价（报价表详见附件一 课桌、椅维修服务报价表）。

★5、参选文件满足所有带★号的条件为有效的参选文件。

六、评审办法

1、学校依法组织评审小组，评审小组根据各参选人的参选文件内容进行符合性审查，通过符合性审查方为有效参选，参选人单价不得超过限价，否则当无效参选文件；通过符合性审查后由评审小组进行价格评审，本次评审采用报价总价最低价中标法。

2、若有效参选单位不足3家时依法提请重新比选。

七、开启时间及联系人

报名领比选文件时间：2019年7月10日至7月14日。

上午8:00至11:30

下午14:30至17:00

报名领比选文件地点：广州市广外附设外语学校总务处8107室，150元/份（现金）。

报名时须提供以下资料：

1、比选人的身份证复印件（正反面）并加盖公章

2、合法有效的营业执照复印件并加盖公章

参选保证金交纳时间和金额：2019年7月15日上午9：30分前完成交纳，3800元（现金）。

比选开启时间：2019年7月15日上午10:00

比选开启地点：广州市广外附设外语学校校史馆会议室

联 系 人： 区老师

联系电话： 020-36247732

勘察联系人：吴老师

联系电话：020-86248972

日期：2019年7月10日

附件一：课桌、椅维修服务报价表

| 课桌、椅维修服务报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 备注 |  |
| 1 | 课桌、椅 | 套 | 2642 |  |  |  | 六年级400套、初二535套、初三547套、高一380套、高二390套、高三390套 |  |
| 2 | 更换抽屉 | 张 | 51 |  |  |  | 初一 |  |
| 3 | 更换抽屉导轨 | 张 | 261 |  |  |  | 初一，不用油漆 |  |
| 4 | 更换桌门 | 张 | 32 |  |  |  | 初一 |  |
| 5 | 维修加固椅子 | 张 | 210 |  |  |  | 初一 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、以上价格已包括搬运费、材料费、维修费、检测费、环境保护费、安全防护费、税费等所有费用。

2、以上金额均以人民币进行结算。

单位名称（加盖公章）：

报价日期：